Włoszczowa, dnia 30.01.2014r.

Postępowanie nr  -ZDP-ZP – 3431/4/2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postepowania  o wartości szacunkowej poniżej progów  ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

„Wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa przepustu na rzece Nowa Czarna w km 1+902 drogi powiatowej nr 0402 T Jakubów – Wojciechów  oraz remont przepustów na drodze powiatowej nr 0402T Wojciechów – Jakubów

w km 0+905, w km 1+633, 3+030 ”

Numer ogłoszenia: 25004 – 2014  data zamieszczenia: 22.01.2014r.

Zgodnie z art.38  ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -Dz. U.  z 2013r., poz. 907 z p. zm). Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przekazuje treść pytań  do SIWZ wraz z wyjaśnieniem.

Zapytania  i odpowiedzi do Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia:

Pytanie  1

Dotyczy przebudowy przepustu na rzece Nowa Czarna w km 1+902 drogi powiatowej nr 0402 T Jakubów – Wojciechów . Czy Zamawiający zakłada wykonanie robót na obiekcie w jednym etapie przy całkowitym zamknięciu obiektu dla ruchu kołowego i wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu objazdem po istniejących drogach lokalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  wykonanie robót na obiekcie w jednym etapie  przy całkowitym zamknięciu obiektu dla ruchu kołowego  i  wykonaniu tymczasowej organizacji  ruchu dojazdem po istniejących drogach lokalnych.

Pytanie  2

Dotyczy remontu przepustów na drodze powiatowej nr 0402 T Wojciechów – Jakubów w km 0+905, w km 1+633, 3+030 . Czy Zamawiający zakłada wykonanie robót na obiektach w jednym etapie przy całkowitym zamknięciu obiektów dla ruchu kołowego? W jakiej pozycji należy uwzględnić  tymczasową organizację ruchu dla remontowanych obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót na obiektach w jednym  etapie  przy całkowitym  zamknięciu obiektów  dla ruchu kołowego.  Tymczasową organizacje ruchu  należy wycenić w poz. 1.1.  kosztorysu ofertowego  na przebudowę przepustu w km 1+902 i opracować dla wszystkich  remontowanych obiektów.

Pytanie  3

Dotyczy remontu przepustów na drodze powiatowej nr 0402 T Wojciechów – Jakubów w km 0+905, w km 1+633, 3+030. Jednostki obmiarowe w pozycjach kosztorysowych od 14 do 18 wyrażono w m3. Czy nie powinny być w m2?

Odpowiedź:

Jednostki obmiarowe w pozycjach kosztorysowych od 14 do 18 wyrażone w m3  powinny być wyrażone w m2. Zamawiający zamieścił poniżej poprawiony przedmiar  i kosztorys ofertowy.

Pytanie  4

Dotyczy remontu przepustów na drodze powiatowej nr 0402 T Wojciechów – Jakubów w km 0+905, w km 1+633, 3+030. Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową na wykonanie remontów powyższych obiektów? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie jej na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na wykonanie remontów  przedmiotowych obiektów.

Wprowadzona zmiana  nie skutkuje zmianą ogłoszenia.

W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy na remont przepustów na drodze powiatowej nr 0402 T Wojciechów – Jakubów w km  0+905, w km 1+633, 3+030.

Dyrektor ZDP

mgr Norbert Gąsieniec

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont przepustów na drodze powiatowej nr 0402T

Wojciechów - Jakubów w km 0+905, w km 1+633, w km 3+030

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie rozbiórki elementów betonowych części przelotowej przepustu Ø 100 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | mb | 8,5 |
| 2. | Wykonanie rozbiórki elementów betonowych części przelotowej przepustu Ø 60 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | mb | 8,5 |
| 3. | Wykonanie rozbiórki elementów betonowych części przelotowej przepustu Ø 40 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | mb | 8,5 |
| 4 | Rozebranie murków czołowych z wywiezieniem i utylizacją materiału 3,2mx2,5mx0,3m | szt. | 2 |
| 5. | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 20 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km | m2 | 35 |
| 6. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 8 cm z wywiezieniem i utylizacją materiału | m2 | 35 |
| 7. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-III z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km | m3 | 45 |
| 8. | Wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego pod rurę betonową, grubość ławy 30 cm | m2 | 15 |
| 9. | Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych Ø 100 z wykonaniem powłoki izolacyjnej i zabezpieczeniem spoin papą | mb | 9 |
| 10. | Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych Ø 60 z wykonaniem powłoki izolacyjnej i zabezpieczeniem spoin papą - 2 szt. | mb | 18 |
| 11. | Wykonanie murków czołowych betonowych dla rur przepustowych Ø 100 | szt. | 2 |
| 12. | Wykonanie murków czołowych betonowych dla rur przepustowych Ø 60 | mb | 4 |
| 13. | Wykonanie obsypki i zasypki warstwą piasku z zagęszczeniem mechanicznym – gr. warstwy 0,22 m nad rurą | m3 | 27 |
| 14. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 37,5 |
| 15. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 37,5 |
| 16. | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno bitumicznych dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 km. | m2 | 36 |
| 17. | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 km. | m2 | 36 |
| 18. | Dodatek za przewóz mieszanki samochodem samowyładowczym na dalszy 1 km ponad 5 km. | m2 | 72 |
| 19. | Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu śr. głębokości 30 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km | mb | 240 |

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont przepustów na drodze powiatowej nr 0402T

Wojciechów - Jakubów w km 0+905, w km 1+633, w km 3+030

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie rozbiórki elementów betonowych części przelotowej przepustu Ø 100 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | mb | 8,5 |  |  |
| 2. | Wykonanie rozbiórki elementów betonowych części przelotowej przepustu Ø 60 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | mb | 8,5 |  |  |
| 3. | Wykonanie rozbiórki elementów betonowych części przelotowej przepustu Ø 40 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | mb | 8,5 |  |  |
| 4 | Rozebranie murków czołowych z wywiezieniem i utylizacją materiału 3,2mx2,5mx0,3m | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 20 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km | m2 | 35 |  |  |
| 6. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 8 cm z wywiezieniem i utylizacją materiału | m2 | 35 |  |  |
| 7. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-III z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km | m3 | 45 |  |  |
| 8. | Wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego pod rurę betonową, grubość ławy 30 cm | m2 | 15 |  |  |
| 9. | Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych Ø 100 z wykonaniem powłoki izolacyjnej i zabezpieczeniem spoin papą | mb | 9 |  |  |
| 10. | Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych Ø 60 z wykonaniem powłoki izolacyjnej i zabezpieczeniem spoin papą - 2 szt. | mb | 18 |  |  |
| 11. | Wykonanie murków czołowych betonowych dla rur przepustowych Ø 100 | szt. | 2 |  |  |
| 12. | Wykonanie murków czołowych betonowych dla rur przepustowych Ø 60 | mb | 4 |  |  |
| 13. | Wykonanie obsypki i zasypki warstwą piasku z zagęszczeniem mechanicznym – gr. warstwy 0,22 m nad rurą | m3 | 27 |  |  |
| 14. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 37,5 |  |  |
| 15. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 37,5 |  |  |
| 16. | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno bitumicznych dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 km. | m2 | 36 |  |  |
| 17. | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 km. | m2 | 36 |  |  |
| 18. | Dodatek za przewóz mieszanki samochodem samowyładowczym na dalszy 1 km ponad 5 km. | m2 | 72 |  |  |
| 19. | Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu śr. głębokości 30 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km | mb | 240 |  |  |
| Wartość kosztorysowa bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |