Znak sprawy: ZDP-ZP-3431/11/2017

dotyczy: zapytania ofertowego na: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę

drogi powiatowej Nr 0237T na odc. Moskorzew – Dzierzgów o dł. ok. 7,1 km.

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:

Zapytanie:

- Czy termin zakończenia zadania 31.12.2017 r. został wpisany do specyfikacji omyłkowo, ponieważ nie jest to możliwe do wykonania w tym terminie.

Odpowiedź:

Termin wykonania dokumentacji do dnia 30.12.2017 r. w naszej ocenie jest realny i wynika z aktualnej konstrukcji budżetu Zamawiającego, jednak w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych Zamawiający dopuszcza przesunięcie tego terminu, co jest opisane w pkt. 16 zapytania ofertowego.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności uzyskiwania decyzji ZRID. Jak opisano w pkt. 3.2.1 zapytania ofertowego, zakres prac projektowych będzie się zawierał w istniejącym pasie drogowym, jedynie w miejscowości Dzierzgów przewiduje się konieczność dokonania ustalenia granic pasa drogowego z działkami przyległymi na odcinku od działki 446 do działki 407 po prawej stronie drogi.