**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

**WE WŁOSZCZOWIE**

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

 Włoszczowa 04.10.2017 r.

ZDP – ZP- 3431/ 27/2017

**Zaproszenie do składania ofert**

Zamówienie do 30 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

**„ Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki (likwidacja wybrzuszeń nawierzchni)”.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „kosztorys ofertowy” – zał. nr 2 do niniejszego

 zaproszenia.

2. Zamówienie należy wykonać w terminie **30 dni** od daty zawarcia umowy.

**II.** **Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.**

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty” tj. załącznik nr 1

2. Wykonawca w „Kosztorysie ofertowym” zał. nr 2 poda ceny jednostkowe netto

 dla poszczególnych pozycji, następnie przemnoży ceny jednostkowe netto przez podane

 ilości jednostek i zsumuje wartości wyliczonych pozycji – w ten sposób otrzyma cenę netto

 za całość zamówienia, następnie obliczy podatek VAT – następnie zsumuje cenę netto

 i podatek VAT, otrzymana suma stanowi cenę brutto za całość zamówienia.

3. Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem

 przedmiotu zamówienia.

4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują na czas trwania umowy

 i nie będą podlegały zmianie. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym po

 wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

5. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy oraz aktualny odpis z właściwego rejestru

 lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

 wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11 października 2017r**. , **w siedzibie ZDP,**

 **sekretariat.**

 Podpisał

W załączeniu:

1.Formularz oferty – załącznik nr 1

2.Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

3.Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

 **O F E R T A**

 **Do Zarządu Dróg Powiatowych**

 **29-100 Włoszczowa**

 **ul. Jędrzejowska 81**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na**:**

**Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki (likwidacja wybrzuszeń nawierzchni)**

 Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

 ......................... zł netto (słownie złotych: .....................................................................
 .....................................................................)

podatek VAT .........% ............ zł (słownie złotych: .................................................

 .............................................................)

 **.............................. zł brutto (słownie złotych: ..................................................**

 **.......................................brutto.**

 a. fax ………………………………………………………

 b. e-mail. …………………………………………………..

 c. nr telefonu do kontaktu …………………………………

...............................dnia.................... .....................................................................

 Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  |
| --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY:  |
| **Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0252T na odcinku Pilczyca - Ciemiętniki (likwidacja wybrzuszeń nawierzchni)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Opis robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena**  | **Wartość** |
|  |  | **miary** |  | **jedn.** |  |
| 1. | Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej  | m | 560,00 |   |   |
| 2. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości do 6 cm z odwozem gruzu z budowy | m2 | 250,00 |   |   |
| 3. | Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości 30 cm z odwozem materiału na odległość do 2 km | m2 | 250,00 |   |   |
| 4. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie  | m2 | 250,00 |   |   |
| 5. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63mm warstwa dolna o grubości 18 cm | m2 | 250,00 |   |   |
| 6. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm warstwa górna o grubości 10 cm | m2 | 250,00 |   |   |
| 6. | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralmno bitumicznej grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 250,00 |   |   |
| 6. | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralmno bitumicznej grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 250,00 |   |   |
|  **RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT** |   |   |   |  **-**  |
|  **PODATEK VAT ( 23%)** |   |   |   |  **-**  |
|  **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |   |   |   |  **-**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**UMOWA Nr ………………**

zawarta w dniu **……………..** pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP: 609-00-72-293 - Zarządem Dróg Powiatowych ul. Jędrzejowska 81

29-100 Włoszczowa zwanym dalej **„Zamawiającym”** reprezentowanym przez:

1. ………………………………..............

 **a ………………………………………………………………………………………..**

 **…………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej **„Wykonawcą”,** reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………

2. …………………………………………….

 umowa następującej treści :

**§ 1**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację zadania:

**Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki (likwidacja wybrzuszeń nawierzchni)**

1. Zamówienie obejmuje przewidywane ilości:

**-** mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej 560 m

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 6 cm 250 m2

- mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 30 cm 250 m2

- profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie 250 m2

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm warstwa dolna – 250 m2

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm warstwa górna – 250 m2

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. war. 4 cm – 250 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. wars.4cm – 250 m2

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
 zgodnie z :

a) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

b) zasadami wiedzy technicznej

c) obowiązującymi przepisami prawa

d) przepisami o ruchu drogowym

**§ 2**

**TERMINY**

**1. Termin realizacji zamówienia – 30 dni** od datyzawarcia umowy.

2. Zamawiający może przedłużenie termin wykonania zamówienia:

 a. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót

 zgodnie ze SST ( np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, niskie temperatury itp.)

**§ 3**

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi cenami jednostkowymi określonymi

 w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. **Przewidywana wartość umowy wynosi:**

 **…………… zł** netto słownie złotych; **…………………………………………………………..**

 …………… **zł** podatek (….%) VAT słownie złotych; **…………………………………………**

 **……………** zł brutto słownie złotych; **…………………………………………………………**

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, **ostateczne**

 **wynagrodzenie Wykonawcy** zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym

 przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen

 jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty.

4. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót odbiega od przewidywanych

 Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót przez

 ceny jednostkowe podane w ust. 1 i nie nabywa praw z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń

 w stosunku do Zamawiającego.

5. Zmiana wartości umowy w związku z ilością wykonanego remontu nie wymaga sporządzenia

 aneksu do niniejszej umowy.

6. Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy w terminie

 do **30 dni** kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane roboty stanowiące przedmiot

 umowy.

7. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego **podpisany** przez osoby

 uczestniczące w odbiorze im **zatwierdzony** przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

**8. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:**

**Nabywca:**

 **Powiat Włoszczowski**

 **ul. Wiśniowa 10**

 **29-100 Włoszczowa**

 **NIP : 609-00-72-293**

**Odbiorca:**

 **Zarząd Dróg Powiatowych**

 **ul. Jędrzejowska 81**

 **29-100 Włoszczowa**

9. Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

**§ 4**

 **UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJA JAKOŚCI**

1. Strony postanawiają, że nie zależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi
 za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy
 **36 miesięcznej gwarancji jakości** .

 Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie ujawnione wady w terminie podanym przez Zamawiającego, na własny koszt.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
 pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin
 oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
 podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ,
 Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym
 powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem
 wszelkich roszczeń o naprawienie wady.

**§ 5**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

 a. za nie wykonanie robót w terminie  **-** **0,5 %** wartości wynagrodzenia umownego brutto

 określonego **w § 3. pkt.2** za każdy dzień zwłoki ( nie więcej niż 50 % wynagrodzenia

 umownego brutto:

 b. za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn , za które
 odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez
 Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – **20%** wynagrodzenia
 umownego brutto określonego **§ 3, pkt.2**

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
 kar umownych.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 6**

1. Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do ich oznakowania zgodnie

 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych

 dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków

 ich umieszczania (Dz. U. 220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.). Znaki powinny być odblaskowe,

 widoczne, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

2. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany remont od

 chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane

 własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu

 całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

4. Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

**§ 7**

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

 - ze strony Zamawiającego: ……………………………

 - ze strony Wykonawcy: ………………………………

**§ 8**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 10**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**Wykonawca Zamawiający**