##### ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE

UL. JĘDRZEJOWSKA 81

29-100 WŁOSZCZOWA

tel. 041 394-25-19

e-mail: zdpwloszczowa.zamowienia@onet.pl

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony  nr  ZDP.DZ. 2611.13.2020.HS

„ Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

### ZATWIERDZAM

Włoszczowa dnia 02.07.2020 r.

SPIS TREŚCI

#### Instrukcja dla Wykonawców

#### Rozdział I

1.Nazwa i adres Zamawiającego

2.Numer postępowania

3.Tryb udzielenia zamówienia

4.Opis przedmiotu zamówienia

5.Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych i o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

6. Zlecenie usług podwykonawcom

7.Termin realizacji zamówienia

8.Warunki udziału w postępowaniu

9.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć wraz z ofertą

10. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11. Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy na wezwanie zamawiającego

12.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

13.Wymagania dotyczące wadium

14.Opis sposobu przygotowania oferty

15.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.Miejsce i termin składania ofert

17.Termin związania ofertą

18.Miejsce i termin otwarcia ofert

19.Badanie i ocena ofert

20.Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

21.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

22.Warunki umowy

23.Środki ochrony prawnej

#### Rozdział II   -      Załączniki

Załącznik nr 1a,b  – Formularz oferty

Załącznik nr 2a,b  – Oświadczenie dotyczące  spełniania warunków  udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a,b –  Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4a,b   – Oświadczenie o przynależności / brak przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a,b –  Pisemne zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6a,b  – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7a,b  – Wykaz narządzi, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych

Załącznik nr 8 a,b – Kosztorys ofertowy i przedmiar

#### Rozdział III – Istotne postanowienia umowy

Rozdział IV - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót

# ROZDZIAŁ I

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Włoszczowski 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 -

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa

Telefon:   0-41    394 - 25 - 19

e-mail: zdpwloszczowa.zamowienia@onet.pl

2.NUMER POSTĘPOWANIA

2.1.Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem ZDP.DZ.2611.13.2020.HS

2.2.Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer,

a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres podany powyżej.

3.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, podstawa prawna art.10, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3. Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa ” należy przez to rozumieć ustawę

„Prawo zamówień publicznych”, o której mowa w pkt. 3.1.

4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego ”

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.23.32.20-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.1. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania częściowe:

Zadanie nr 1 –  Remont drogi powiatowej nr 0233 T Secemin – Czaryż –Bałków – Dzierzgów, odcinek Czaryż – Bałków od km 7+402 do km 7+882

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 0233 T  Secemin – Czaryż –Bałków – Dzierzgów, odcinek Czaryż – Bałków od km 7+402 do km 7+882

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze;

- wykonanie mechaniczne koryta na poszerzeniach;

- wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego frakcji0/31,5 mm warstwa dolna;

- wykonanie podbudowy zasadniczej na całej szerokości jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltową

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca ;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna ;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm

Zadanie nr 2 – Remont drogi powiatowej nr 0234 T Bichniów – Psary – Kuczków na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+497 do km 8+952

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 0234 T Bichniów – Psary – Kuczków

na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków w km od 8+497 do km 8+952

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze;

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową;

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltową

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca ;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna ;

- wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  dla zadania 1 ,2 zawiera załączony do postępowania przetargowego, przedmiar robót oraz  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

4.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o   pracę   o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp   osób wykonujących czynności

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wymagania powyższe dotyczą wszystkich osób wykonujących remonty dróg  tj:

wykonujących prace fizyczne , w tym operatorzy sprzętu i maszyn  za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

4.4. Wymagania w tym zakresie tj: sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w rozdziale III SIWZ – istotne postanowienia umowy.

4.5. Jeżeli przedmiar robót lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby

w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie produktów równoważnych.

Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Wykonawca musi złożyć dokumenty uwiarygodniające te produkty.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH

I WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA w art. 67

ust. 1 pkt. 6 Pzp.

5.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania częściowe.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Pzp. – do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

- ZLECENIE ROBÓT PODWYKONAWCOM

6.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

(o ile są znane na dzień składania ofert).

- TERMIN REALIZACJ ZAMÓWIENIA

7.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – (data przekazania placu budowy) –

przekazanie placu budowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7.2.Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania (data zgłoszenia robót do odbioru końcowego) –

30 września 2020r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

8.1.nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5

pkt. 1 ustawy Pzp.)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

8.1.1.  (art. 24 ust.1 pkt.12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału

w postępowaniu lub nie  został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert  wstępnych albo ofert,

lub  nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

8.1.2.  (art.24 ust.1 pkt.13)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za przestępstwo;

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art.189a, art.218-221, art.228-230a, art.250a, art.258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – kodeks karny (Dz. U.  poz.553 z późn. zm.) lub art. 46 lub48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1600) lub art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny,

c. skarbowe,

d. o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej polskiej (Dz. U. poz.769);

8.1.3.(art.24 ust.1 pkt.14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,

o którym mowa w pkt. 13 ( 8.1.2);

8.1.4. (art. 24 ust.1 pkt. 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu
lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków , opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienia w sprawie spłaty tych należności;

8.1.5.  (art.24. ust.1 pkt.16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub  rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu , spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminujące kryteria, zwane dalej  „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

8.1.6. (art.24 ust.1 pkt. 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.1.7. (art.24 ust.1 pkt. 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć
na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.1.8.(art.24 ust.1pkt.19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania 
o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

8.1.9. (art. 24 ust.1 pkt.20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie 
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8.1.10. (art.24 ust.1 pkt.21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym , wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277);

8.1.11. (art. 24 ust.1 pkt. 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

8.1.12. (art. 24 ust.1 pkt. 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798,650,1637,1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8.1.13. Ponadto zamawiający wykluczy na postawie art. 24 ust.5 pkt.1 wykonawcę w stosunku,

do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.  1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508 oraz z 2018r. poz.  149, 398, 1544, 1629 lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego2003 r. - Prawo upadłościowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629).

8.1.14. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli 
nie upłynęły 3 lata  od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8.1.15. Wykonawca , który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13,14 oraz 16-20 lub ust.5 ustawy Pzp. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające

do wykazania jego rzetelności , w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się , jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okres w tym wyroku obowiązywania tego zakazu.

8.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

### 8.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony:

a) jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania  ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wykonał   co najmniej:

jedno   zamówienie polegające na wykonaniu  budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy,

remontu itp.  drogi w ramach którego wykonał  nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości min.500

mb.

b) wykonawca  wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował  osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) legitymujące się  kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone:

Kierownik robót – 1 osoba musi posiadać uprawnienia  budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające  im ważne uprawnienia  budowlane wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

8.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo).

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych.

8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( w tym konsorcja, spółki cywilne ) żaden z Wykonawców  nie może podlegać wykluczeniu  (podstawy wykluczenia -  pkt.  8.1 SIWZ.)

Natomiast spełnianie warunków opisanych w pkt. 8.2 Wykonawcy wykazują wspólnie, łącznie.

8.5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na  potrzeby realizacji zamówienia.

b. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane (podwykonawstwo), do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków (doświadczenie), że zrealizował robotę budowlaną jako konsorcjum, to jednocześnie musi wskazać  zakres swojej realizacji.

8.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1

8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

zastąpił  podmiot, który nie spełnia warunków udziału lub podlega wykluczeniu.

9.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ ZŁOZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

9.1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert:

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( opisanych w pkt. 8.2 niniejszej specyfikacji ) - zał. nr 2a,b ( w zależności od zadania)

b. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – opisanych w pkt. 8.1 niniejszej specyfikacji – zał. nr 3 a, b

9.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców oddzielnie składa ww. oświadczenia.

9.3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizują zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycja zobowiązania zał. nr 5

9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wymienionych w pkt. 9.1a i 9.1b.

9.5. Oświadczenia, o których mowa w pkt.9.1 oraz zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa

w pkt. 9.3 należy złożyć w oryginale.

9.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne).

9.7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy ofertę i inne 
dokumenty nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy (lub wykonawca 
w przypadku osób fizycznych).

9.8. Wszelkie pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub  kopii poświadczonej  notarialnie.

10. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

10.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zał. nr 4), o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp (pkt. 8.1.12 SIWZ).

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ na etapie składania ofert 
                 Wykonawca nie zna uczestników przetargu, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo
                 miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

Aby było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).

10.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 składa każdy oddzielnie z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 należy złożyć w oryginale.

11. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

11.1. Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

a. odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1  ustawy Pzp.

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

c. Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. a i b.

d.  Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. a i b.

11.2   Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju, wartości,  daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których  roboty te  zostały wykonane z  załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane  zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo kończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje   bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty  budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  - inne  dokumenty. ( załącznik nr 6a, b)

b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia  i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.

( załącznik nr 7a, b) – w zależności od zadania.

11.3.Dokumenty wymienione w pkt. 11.2. składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich  Wykonawców będą spełniać warunki określone w pkt. 8.2. (oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy  i łączne  doświadczenie zawodowe).

11.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających , że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wymienionych w pkt.11.1 dokumentów  jeżeli  wskaże dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 700), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

Forma dokumentów i oświadczeń składane wraz z ofertą i na wezwanie zamawiającego

11.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z tym, że oświadczenia

o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ składane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej

i opatrzone odpowiednio własnoręcznym  podpisem – oryginał.

11.6.Zobowoiązanie o którym mowa w pkt. 9.3 oraz dokument potwierdzający  wniesienia wadium

w formie innej niż pieniężna muszą być złożone w formie oryginału.

11.7. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

12.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI.

  - W niniejszym postępowaniu wszelkie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście), faksem lub drogą elektroniczną. Natomiast oferty wraz z załącznikami, oświadczenia i dokumenty potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podlegania wykluczeniu z postępowania (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) składane są wyłącznie w formie pisemnej.

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

- osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie należy składać na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ul. Jędrzejowska 81

29-100 Włoszczowa

  - Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą:

- elektroniczną na adres: zdpwloszczowa.zamowienia@onet.pl

12.3.  Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów, e-mail (sprawnych), pod które Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia.

12.4.  Jeżeli wykonawca otrzyma wniosek, zawiadomienie informację itp. faksem, e-mail –niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail  podany  przez Wykonawcę w formularzu oferty zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z  jego treścią.

12.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

12.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt.12.7

12.9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

12.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian Zamawiający przedłuży termin składania ofert

i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

12.11.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Halina Sokołowska –  tel. 41 394-25-19 – w zakresie procedury przetargowej

Jacek Trojszczak – tel.  41  394-25-19 w zakresie przedmiotu zamówienia

12.12.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

13.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1   Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 6 800,00. zł ( słownie złotych: sześć tysięcy osiemset)

Zadanie 2  - 5 600,00 zł ( słownie złotych: pięć tysięcy sześćset)

13.2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu

b. poręczeniach bankowych  lub poręczeniach  spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2018r poz. 110,650,1000,1669 )

13.4. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa  lub poręczenie wniesionego wadium musi:

- zawierać w swej treści  klauzule o nieodwołalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

- obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki prowidujące utratę wadium przez wykonawcę

( art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp).

13.5.  Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy:

63852500020000001070020003

a. przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na

rachunku bankowym Zamawiającego.

b. w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez wykonawcę z siedzibą poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się , czy na konto

Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych

związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN.

Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale i w osobnej kopercie w sekretariacie

w  siedzibie Zamawiającego.

13.6.  Nie wniesienie wadium spowoduje odrzucenie oferty.

13.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie  po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego 
 oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza , któremu zamawiający zwróci wadium 
 po zawarciu umowy.

13.8. Zamawiający zatrzymuje wadium , jeżeli Wykonawca:

a. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego

stronie,  nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności  o których mowa w art. 25 ust. 1 ,  oświadczenia o których mowa  w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na podstawie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,  co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b. odmówił podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie.

c. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

d. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  leżących po stronie wykonawcy.

14.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

14.1 Wykonawca przedstawi ofertę  zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

14.2.Wraz z formularzem oferty należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które 
 (wymienione w pkt. 9 SIWZ) oraz kosztorys ofertowy.

14.3.  Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1a, b) oraz oświadczenia i wszystkie dokumenty składane  z ofertą muszą być podpisane przez Wykonawcę. (podpis nieczytelny z pieczątka imienną,

a przypadku braku pieczątki czytelny podpis).

14.4. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze KRS, a  w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami  reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności gospodarczej) lub  innym dokumencie.

14.5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność z oryginałem (kopia powinna być poświadczona notarialnie).

14.6.  Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika

z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.

14.7. Wykonawca  może  złożyć tylko jedną ofertę na daną zadanie.

14.8. Wykonawca  ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.9. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy

-będzie posiadać oznaczenia: Oferta na „ Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego.”   Zadanie ……………………

14.10.  W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa). W przypadku błędnego oznaczenia koperty z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę.

14.11. Proponuje się, aby wszystkie strony oferty i załączniki były ponumerowane.

Miejsca, w których Wykonawca naniósł jakiekolwiek poprawki muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

14.12. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

14.13. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu do składania ofert.

14.14.  Podwykonawstwo

14.14.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
                    których  wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom z podaniem firm 
                    podwykonawców, (o ile są znane na dzień składania ofert, dotyczy to również 
                    podmiotów udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia 
                    warunków w postępowaniu).

14.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)”

i dołączone do oferty, zaleca się, aby były oddzielnie spięte. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty”, tj: załączniku nr 1a,1b

15.2.  Wartość netto oraz wartość brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT

w obowiązującej wysokości) winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Wyliczenie ceny oferty.

a. cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu „Kosztorys ofertowy”   –  
 załącznik 8a, 8b.

b. kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.

Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych 
w kosztorysie. Suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu stanowi cenę  netto.

Następnie do wyliczonej ceny netto doliczy podatek od towarów   i usług VAT w obowiązującej wysokości. Wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy cena winna być przeniesiona wprost do formularza Oferty – załącznik nr 1a,1b. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt  wykonania   przedmiotu  zamówienia  i  musi  być  podana w złotych polskich  z dokładnością do  dwóch  miejsc po  przecinku.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

c. ceny   jednostkowe   netto   poszczególnych   pozycji   kosztorysu    winny   obejmować

wysokość  należnego  Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki

obmiarowej wraz z materiałami, urządzeniami niezbędnym do prawidłowego

wykonania jednostki obmiarowej.

15.4  Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5.  Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.

16. MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć:

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

29-100  Włoszczowa , ul. Jędrzejowska 81  pok. 8

Termin składania ofert upływa

w dniu 21 lipca 2020 r. godz. 10:00

2. Oferty przesłane pocztą, kurierem będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed upływem wymaganego terminu składania ofert.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcom

bez ich otwierania.

17.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 17.1 o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

17.4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

18.1. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:

dnia 21 lipca 2020 r. godz. 10:10

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa , ul. Jędrzejowska 81

Otwarcie ofert jest jawne.

18.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie

www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć nas finansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach.

19.    BADANIE I OCENA OFERT

19.1. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, w takim przypadku  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a  następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega   wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

19.2. Komisja  dokona   weryfikacji złożonych ofert pod kątem przesłanek do odrzucenia na podstawie

art.89 ustawy, poprawi w ofertach zgodnie z  art. 87 ustawy:  oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia rażąco

niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.90 ustawy Pzp.

19.3  Oferty  zostaną ocenione według następujących kryteriów:

Kryterium - cena    - 60%

Kryterium - okres gwarancji i rękojmi – 40%

a. kryterium cena  dla zadań nr 1-2

Oferta z najniższą ceną  otrzyma 60 punktów

Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru:

Cn

X = -------  x 100 x 60%

Cb

X – ilość  otrzymanych  punktów

Cn -  cena oferty  z najniższą ceną

Cb – cena oferty badanej

b. kryterium okres gwarancji  i rękojmi – maksymalna ilość punktów - 40

dla zadań nr 1-2

Minimalny wymagany okres gwarancji – 48 miesiące od daty każdego odbioru końcowego

Maksymalny termin gwarancji – 72 miesiące

Oferty z okresem gwarancji i rękojmi  niższym niż  48 miesięcy zostaną odrzucone.

W przypadku, gdy Wykonawca nie  wpisze w ofercie żadnego okresu gwarancji i rękojmi, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

• Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 48 miesięcy otrzymają 0 pkt.

• Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy otrzymają 20 pkt.

• Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 72 miesięcy otrzymają 40 pkt.

Liczba punktów jakie oferta uzyskała w kryterium cena + liczba punktów jakie oferta uzyskała

w kryterium okres gwarancji i rękojmi  = liczba punktów jakie oferta uzyskała podczas oceny ofert.

19.4. Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wezwie

w ustawowym terminie , nie krótszym niż 5 dni do złożenia dokumentów w zakresie potwierdzenia nie podlegania  wykluczeniu oraz potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu.

19.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

20.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

20.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20.3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

20.4. Do umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

a. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

21.   ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1, Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego 
            wykonania   umowy  w wysokości  10 %  ceny  brutto  podanej w ofercie.

21.2.   Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

### a. pieniądzu;

### b. poręczeniach    bankowych    lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy   oszczędnościowo-  
            kredytowej,   z   tym  że  zobowiązanie  kasy  jest  zawsze   zobowiązaniem   pieniężnym;

### c. gwarancjach bankowych;

### d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

### e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
            z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

21.3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
          bankowy  Zamawiającego:  63852500020000001070020003

21.4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie  niż pieniężna (gwarancja bankowa,
           ubezpieczeniowa, poręczenie)  musi zawierać w swej  treści klauzule o nieodwołalności 
            gwarancji, poręczenia, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty na pierwsze żądanie 
            Zamawiającego.

## 21.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
          zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

## 21.6.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
           jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
          dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## 21.7. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
           zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota 
           zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie  
           zwrócona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

21.8.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
          w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
          okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
          przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Wypłata, o której mowa w rozdz. XIX ust. 9 niniejszego SIWZ, następuje nie później, niż

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa  wart. 148 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

22.WARUNKI UMOWY

22.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

22. 2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 oraz  jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych

w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

22.3. Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności:

a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy,

b. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych i zamiennych,

c. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

d. w przypadku, gdy po rozpoczęciu robót okaże się, że sieci podziemne, instalacje, urządzenia obce są w złym stanie technicznym i zachodzi konieczność ich remontu przez podmioty odpowiedzialne za te sieci, urządzenia, co spowoduje przerwę w realizacji przedmiotu umowy.

e. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie  pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem  terenu lub zalaniem placu budowy lub uszkodzeniami  przez intensywne opady

f. w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3

2. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności w ust. 22.3 Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorującą ze strony zamawiającego. Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

22.4. Zmiana osoby na stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w SIWZ.

22.5. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem

powykonawczym  oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1, pkt.2,3,6.

22.6. Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją wykonania robót koniecznych, zamiennych oraz robót zaniechanych.

22.7. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty  nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców.

22.8. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę podwykonawcy. 
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

22.9.Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

22.10.Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

22.11. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z

zasadami sztuki inżynierskiej,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
   okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
  odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  - Zamawiający dopuszcza 
  możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty inwestycjami 
  w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy 
   wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 
   z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy.

(przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres występowania

kolizji uniemożliwiający prowadzenie prac),

- gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych

uzgodnień gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie

wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty

dla danej czynności (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres

trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty),

22.12. Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

– zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
 przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020
(Dz. U. z 2020 r., poz. 568). o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób
 zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

-  przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu
  na  inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa”.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis   okoliczności    faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy  zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

22.4.    Istotne warunki umowy określa Rozdział III niniejszej Specyfikacji.

23.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

23.1. Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Prawo

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI

ustawy PZP.

23.2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający  jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeśli informacja został przesłana w inny sposób.

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, 
 w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.8.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert.

23.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu  lub postanowień  Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, zamieszcza ją  również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone

ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniana  specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia

do postępowania odwoławczego.

23.10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi

Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

23.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na

korzyść jednej ze stron.

23.12. Zamawiający i odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję

uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do

której przystąpił. W przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo

oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu

albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

23.13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o

którym mowa w pkt. 19.15 przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie

Zamawiającego.

23.14. Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia  przez

Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod warunkiem, że w postępowaniu

odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca lub

jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do    postępowania po stronie

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w  całości zarzutów przedstawionych w

odwołaniu przez Zamawiającego.

W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

23.15. Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków

ochrony  prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie  z wyrokiem Izby lub sądu

na podstawie pkt. 19.12.

23.16. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po

stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości albo w części

gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania , Izba rozpoznaje odwołanie.

23.17.  Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym.

23.18.  Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby

Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one

złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich

samych  czynności Zamawiającego.

23.19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje  skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla

siedziby albo  miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby

w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej

odpis przeciwnikowi  skargi.

# ROZDZIAŁ II

# ZAŁĄCZNIKI

ROZDZIAŁ III

ISTOTNE POSTANOWIENIA

UMOWY