U M O W A   Nr ………….

Zawarta w  ……………….. roku  we Włoszczowie  pomiędzy :

Powiatem Włoszczowskim, z siedzibą we Włoszczowie  przy ul. Wiśniowej 10,

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w osobach:

- ……………………..   - Starosta Włoszczowski

- …………………….   – Wicestarosta

z kontrasygnatą  ………… - Skarbnika Powiatu,

a firmą:  ……………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

1.  ………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Umowę zawarto na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin – Niwiska -Gruszczyn  na odcinku  długości 4,6 km”.

- Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót  wynosi  2 456 764,04  zł  (netto), słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote.

- Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru pełnić będzie  ………………………...

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie w  kwocie ………… zł  netto,  plus  ……..%  podatek  VAT  w  wysokości  ……………. zł.

#### Łączne wynagrodzenie  brutto  wynosi …………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………)

Wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  stanowi ……….% wartości netto kosztów inwestycji.

- Termin zapłaty ustala się na   30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Należność za wykonanie zadania zostanie zrealizowana przez Zamawiającego po zakończeniu robót, odbiorze technicznym budowy i przekazaniu do użytkowania obiektu  w  oparciu o ustaloną procentową wartość wynagrodzenia określonego wyżej.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Inspektora nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

- Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 2. wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i Zleceniobiorca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek kwot przewyższających to wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy …………………………………………………...

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia rozliczenia końcowego inwestycji przez Wykonawcę robót i Zamawiającego, Zakończenie robót przewidziane jest na dzień 30 października 2009 r.

- Za rozliczenie końcowe inwestycji uważa się podpisanie protokółu odbioru końcowego robót pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym bez stwierdzenia jakichkolwiek usterek.

§ 4

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystać dokumenty, dane bądź informacje uzyskane od Zleceniodawcy tylko zgodnie z celem i przedmiotem umowy.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się, iż wszelkie dane i informacje uzyskane 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy na temat stanu organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione w części lub całości bez pisemnej zgody tej Strony, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej wykonaniu lub, gdy obowiązek ujawnienia spoczywa na stronach z mocy prawa.

§ 5

- Inspektor nadzoru oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr ………………………….

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

- sprawowania nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1.

- wykonywania  wszystkich czynności podanych w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.), w szczególności zobowiązany jest :

- przekazać wykonawcy teren budowy,

- kontrolować zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi oraz z zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika, oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- kontrolować zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną i umową,

- sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu wyrobów i materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,

- dokonywać ostatecznego odbioru inwestycji,

- dokonywać odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami,

- sprawdzać faktury wykonawców oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót (inwestycji),

- sporządzać pełne rozliczenie finansowe nadzorowanej inwestycji,

- przybyć na każde uzasadnione wezwanie zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem.

- Inspektor nadzoru będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, a w szczególności o wszystkich sprawach związanych z koniecznością zmian jakie mogą wynikać w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie w przypadku uchybienia obowiązkom określonym w pkt 1 -3 niniejszego paragrafu, powiadamiając o tym fakcie Zleceniobiorcę.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę bez wypowiedzenia oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości  3000,00 zł.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

- Zleceniobiorca  przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wykonuje jej bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

- Zleceniobiorca   nie wykonuje robót zgodnie z postanowieniami  Umowy lub obowiązującymi przepisami

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

## Zakaz cesji

§ 7

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Zleceniobiorca nie może cedować należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

## Postanowienia końcowe

§ 8

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Zleceniobiorca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, dla  swojej ważności, wymagają  zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§ 10

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              ZLECENIOBIORCA: