Informacja o planowanych zadaniach na drogach powiatowych w 2006 roku

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje, że w 2006 roku na drogach powiatowych planowane są następujące prace:

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0401T Radoszyce – Oleszno – Włoszczowa na odcinku 3750 mb i wartości 1 744 813,50 zł,

- Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Kilińskiego na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 250 mb wraz z odwodnieniem odcinka jezdni w miejscu występowania rozlewiska wody – wartość inwestycji 80 000 zł,

- Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. 1 – go Maja na długości ok. 50 mb – wartość inwestycji 20 000 zł,

- Odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu zlikwidowanego zapadliska na drodze powiatowej w Olesznie – wartość robót 3 200 zł,

- Remonty cząstkowe dróg wykonywane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu na wbudowanie 350 ton materiałów – wartość robót 124 250 zł,

- Remonty cząstkowe wykonywane we własnym zakresie przy pomocy remontera – planowana ilość robót ok. 500 ton,

- Interwencyjne remonty ubytków masą na zimno,

- Mechaniczne wykaszanie traw i odrostów z poboczy dróg i rowów przydrożnych przy użyciu zakupionej kosiarki bijakowej,

- Włączenie rowu przydrożnego metodą przecisku pod drogą powiatową w miejscowości Występy do istniejącego kanału burzowego,

- Niwelacja zawyżonych poboczy i uzupełnienie zaniżonych poboczy dróg,

- Uzupełnianie brakującego oznakowania dróg powiatowych w ramach posiadanych środków finansowych,

- Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych,

- Wycinka drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym stwarzających zagrożenie na drogach,

- Inne prace wykonywane przez pracowników ZDP związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,

- Zarząd Dróg Powiatowych zlecił również wykonanie systemu referencyjnego dla dróg będącego I etapem zakładania ewidencji sieci dróg powiatowych – wartość zleconych prac 20 000 zł.