Informacja

o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz o przygotowaniu do akcji „ZIMA" 2006/2007.

W bieżącym roku zostały zrealizowane następujące prace:

- remont cząstkowy emulsją i grysami w ilości 420 ton wykonany przez firmę zewnętrzną na wartość - 149 100,00 zł

- remont cząstkowy emulsją i grysami w ilości 583,42 ton wykonany przez ZDP,

- modernizacja chodnika dla pieszych przy ulicy Kilińskiego na powierzchni 117 m2

- wykonanie odwodnienia oraz modernizacja chodnika dla pieszych przy ulicy Kilińskiego na powierzchni 341 m2

- modernizacja chodnika dla pieszych przy ulicy l-go Maja na powierzchni 141 m2

Łączna wartość wykonanych modernizacji chodników - 115 954,53 zł

- modernizacja, drogi powiatowej 0261T Belina - Ostrów - Niwiska w miejscowości Belina na długości 510 mb - wartość 142786,12 zł

- remont nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Włoszczowa przy użyciu recyklera w ilości 79,56 m2 - wartość 8 130,67 zł

- likwidacja zapadliska w m. Oleszno - wartość 14 884,00 zł oraz wykonanie ekspertyzy geologicznej - 6 100 zł

- wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej 0264 T w miejscowości Występy - wartość 5 741,32 zł

- odbudowa rowu przydrożnego przy drodze powiatowej 0231T w miejscowości Secemin - wartość 2 873,50 zł

- przebudowa przepustu na drodze powiatowej 0229 T w miejscowości Bebelno -wartość 10 615,35 zł

- odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic w ilości 682,10 m2 - wartość 9819,51 zł

- wykonanie chodnika dla pieszych w rn. Oleszno na powierzchni 92 m" wraz z odwodnieniem drogi - wartość 21 709,99 zł

Ponadto ZDP wykonał również prace remontowe polegające na utwardzeniu tłuczni ; dróg powiatowych Nieznanowice - Rząbiec - Ludynia i Wymysłów - Czarnca - Wyrąb.

We własnym zakresie wykonuje prace utrzymaniowe na drogach powiatowych polegające na mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg .

ZDP przygotował i przeprowadził procedurę przetargową na modernizację drogi powiatowej 0228T Rogienice - Bebelno - Radków odcinek Bebelno - Krasów dł. 780 mb - wartość 121 847,50 zł (termin realizacji do 15.11.2006 r)

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa czy opady śniegu.

Drogi powiatowe w sezonie zimowym są utrzymywane w V i VI standardzie. Ogólna długość dróg powiatowych przewidzianych do odśnieżania wynosi ok. 370 km, w tym ulice powiatowe na terenie miasta Włoszczowa 10 km. Do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w sezonie 2006/2007 zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem zabezpieczony jest następujący sprzęt:

  - pługopiaskarki - 3 szt.

  - piaskarka z nośnikiem i osprzętem do odśnieżania - l szt

  - ładowarka „FADROMA" - l szt

  - równiarka z pługiem - 2 szt

W celu ograniczenia nawiewania śniegu na korpus drogi będą ustawiane zasłony przeciwśnieżne z tworzyw sztucznych i płotki drewniane w miejscach nieosłoniętych, najbardziej narażonych na powstawanie zasp, na łącznej długości ok. 3000 mb. (ZDP zabezpieczył odpowiednią ilość siatki i płotków). Prace przy ustawianiu zasłon będą rozpoczęte po 20 października.

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi (wiadukty, mosty) ustawione zostaną znaki ostrzegawcze oraz usypane kupki z mieszanką piaskowo solną.

Administracja drogowa kierująca pracami zimowego utrzymania dróg powiatowych wyposażona będzie w:

- środki łączności przewodowej i bezprzewodowej,

- mapy odśnieżania i usuwania śliskości zimowej,

- zestawienie sprzętu i materiałów,

- wykazy osób kierujących pracami wraz z numerami telefonów,

- wykazy telefonów jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji współpracujących,

- wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów,

- harmonogram dyżurów,

- listę z nazwiskami i adresami oraz numerami telefonów osób pełniących dyżury.

Do zimowego utrzymania dróg przygotowana będzie niezbędna ilość materiałów i sprzętu, w chwili obecnej na placu składowym Zarządu Dróg Powiatowych zmagazynowane jest 150 ton mieszanki soli i piasku, jednak w sytuacjach kryzysowych, w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych Zarząd Dróg przewiduje współpracę z firmami dysponującymi sprzętem ciężkim w celu jak najszybszej reakcji na zaistniałe na drogach ekstremalne warunki.